Elisa Marizcurrena – Presupuesto desarrollo Página Web

Diciembre 22, 2021

Estimados,

Enviamos Presupuesto solicitado para la realización y mantenimiento de la página web de “La Pastelería”.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESARROLLO** | | | | |
|  | **Descripción** | **Cantidad horas** | **Precio hora** | **Subtotal (U$S)** |
| 1. | Diseño  En base a lo solicitado por el cliente, contando con 3 instancias de adaptación | 100 | 8.00 | 800.00 |
| 2. | Implementación  Realización de página web en español, adaptada a dispositivos móviles y Tablet (responsive) | 60 | 8.00 | 480.00 |

El precio de la página es fijo y el tiempo estimado de realización es de 4 semanas (40hrs por semana).

**TOTAL POR DESARROLLO (U$S) U$S 1,280.00**

Elisa Marizcurrena – 099691900

emarizcurrena@gmail.com

Elisa Marizcurrena – Presupuesto desarrollo Página Web

Diciembre 22, 2021

El mantenimiento de la página, será realizado de forma semanal y se ofrece una tarifa mensual.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO** | | | | |
|  | **Descripción** | **Cantidad horas/mes** | **Precio hora** | **Subtotal (U$S)** |
| 3. | Infraestructura  Subida al Servidor y servicio de hosting  Posicionamiento en la Web (SEO) | 8 | 8.00 | 64.00 |
| 4. | Mantenimiento  Tratamiento de imágenes y contenido suministrado por el cliente  Actualizaciones de precios/productos/promociones | 40 | 8.00 | 320.00 |

**TOTAL (U$S) U$S 384.00**

Elisa Marizcurrena – 099691900

emarizcurrena@gmail.com